THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống cổng kết nối trường học, phụ huynh và học sinh tích hợp AI hỗ trợ các công việc quản lý, tra cứu thông tin |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Trường Khoa học máy tính – Trí tuệ nhân tạo |  |  |
| Mentor | ThS. Trần Bàn Thạch Email: tranbanthach@gmail.com Phone: 0931270919 |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | Trần Bàn Thạch Email: tranbanthach@gmail.com Tel: 0931270919 |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Nguyễn Nhật Hoàng | hoangnguyenggggg11@gmail.com | 0372659323 |
| Thành viên trong đội | Nguyễn Thị Thu Hà | haathu33@gmail.com | 0869766309 |
|  | Nguyễn Đắc Hải | ndachai2003@gmail.com | 0866983360 |
|  | Dương Thanh Khải | thanhkhai600@gmail.com | 0962056510 |
|  | Trần Duy Phước | phuocbeo321@gmail.com | 0389807747 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống cổng kết nối trường học, phụ huynh và học sinh tích hợp AI hỗ trợ các công việc quản lý, tra cứu thông tin |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Proposal Document |
| Người thực hiện | Dương Thanh Khải |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Dương Thanh Khải | 10/03/2026 |  |
| 1.1 | Dương Thanh Khải | 12/03/2026 |  |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Trần Bàn Thạch | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Trần Bàn Thạch | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Nguyễn Nhật Hoàng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Nguyễn Thị Thu Hà | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Đắc Hải | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Dương Thanh Khải | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Trần Duy Phước | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	1

1.1.	Mục đích	1

1.2.	Phạm vi	1

1.3.	Tham khảo	1

2.	TỔNG QUAN DỰ ÁN	2

2.1.	Lý do chọn đề tài	2

2.2.	Định nghĩa dự án	2

2.3.	Giải pháp đề xuất	3

2.3.1.	Mục tiêu dự án	4

2.3.2.	Hoạt động của ứng dụng	4

2.3.3.	Các chức năng cơ bản của hệ thống	4

2.3.4.	Mô tả	5

2.3.5.	Các công nghệ ràng buộc	6

3.	KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN	7

3.1.	Định nghĩa Scrum	7

3.1.1.	Mô tả Scrum	7

3.1.2. The artìacts	8

3.1.3. Process (Quá trình)	8

3.2.	Kế hoạch tổng thể	9

3.3.	Quản lý tổ chức	9

3.3.1.	Nguồn nhân lực	9

3.3.2.	Phi nhân lực	11

# GIỚI THIỆU

## Mục đích

- Mục đích của tài liệu này:

- Xác định các yêu cầu và ý tưởng chính liên quan đến việc xây dựng hệ thống.

- Đề xuất giải pháp và kế hoạch thực hiện dự án, bao gồm quy trình phát triển, công nghệ sử dụng và các chức năng chính của hệ thống.

## Phạm vi

- Tài liệu cung cấp thông tin về các thành viên tham gia dự án, quy trình phát triển và phạm vi của hệ thống.

- Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ quản lý thông tin học tập trong trường học như: quản lý lớp học, môn học, thời khóa biểu, điểm số và bài tập.

- Hệ thống cho phép kết nối và trao đổi thông tin giữa nhà trường, giáo viên, học sinh và phụ huynh.

- Tích hợp AI hỗ trợ tra cứu thông tin học tập nhanh chóng và thuận tiện.

## Tham khảo

Bảng 1.1: Danh mục tài liệu tham khảo

| Số TT | Tên tài liệu | Tham chiếu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Scrum Process | https://www.scrum.org |
| 2 | ReactJS Documentation | https://react.dev |
| 3 | Spring Boot Documentation | https://spring.io/projects/spring-boot |
| 4 | MySQL Documentation | https://dev.mysql.com/doc |
| 5 | RESTful API Design | https://restfulapi.net |

# TỔNG QUAN DỰ ÁN

## Lý do chọn đề tài

Trong thực tế hiện nay, việc quản lý thông tin học sinh, lớp học, điểm số và các hoạt động trong trường học vẫn còn phụ thuộc nhiều vào các phương pháp thủ công hoặc các hệ thống rời rạc. Điều này gây khó khăn cho nhà trường và giáo viên trong việc quản lý dữ liệu, theo dõi kết quả học tập cũng như trao đổi thông tin giữa các bên liên quan.

Bên cạnh đó, phụ huynh thường gặp khó khăn trong việc theo dõi tình hình học tập của con em mình do thiếu một kênh thông tin chính thức và thuận tiện để cập nhật các thông tin từ nhà trường. Việc trao đổi thông tin giữa giáo viên, học sinh và phụ huynh chưa được thực hiện một cách nhanh chóng và đồng bộ.

Do đó, việc xây dựng một hệ thống cổng kết nối giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh là rất cần thiết nhằm giúp quản lý thông tin học tập một cách tập trung, đồng thời tạo ra một kênh trao đổi thông tin thuận tiện và hiệu quả.

Ngoài ra, việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống sẽ giúp hỗ trợ người dùng trong việc tra cứu và tìm kiếm thông tin học tập một cách nhanh chóng, giảm tải công việc quản lý cho giáo viên và nhà trường.

Chính vì những lý do trên, nhóm thực hiện lựa chọn đề tài:

“Xây dựng hệ thống cổng kết nối trường học, phụ huynh và học sinh tích hợp AI hỗ trợ các công việc quản lý và tra cứu thông tin”.

## Định nghĩa dự án

Dự án “Xây dựng hệ thống cổng kết nối trường học, phụ huynh và học sinh tích hợp AI hỗ trợ các công việc quản lý và tra cứu thông tin” là một hệ thống phần mềm được phát triển dưới dạng ứng dụng web nhằm hỗ trợ việc quản lý các hoạt động trong môi trường giáo dục.

Hệ thống cho phép quản lý toàn diện các thông tin liên quan đến quá trình học tập như: quản lý lớp học, môn học, thời khóa biểu, điểm số, bài tập, chuyên cần và các thông báo từ nhà trường. Thông qua hệ thống, giáo viên có thể dễ dàng quản lý lớp học, giao bài tập, nhập điểm và theo dõi quá trình học tập của học sinh.

Học sinh có thể truy cập hệ thống để xem thời khóa biểu, bài tập, điểm số và các thông báo từ giáo viên hoặc nhà trường. Phụ huynh cũng có thể theo dõi tình hình học tập của con em mình thông qua các thông tin được cung cấp trên hệ thống.

Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp AI hỗ trợ tra cứu và tìm kiếm thông tin học tập, giúp người dùng nhanh chóng truy vấn các dữ liệu như lịch học, điểm số, bài tập hoặc thông báo của nhà trường.

## Giải pháp đề xuất

Hệ thống được xây dựng nhằm cung cấp một nền tảng quản lý giáo dục trực tuyến giúp kết nối giữa nhà trường, giáo viên, học sinh và phụ huynh thông qua một cổng thông tin tập trung.

Các chức năng chính của hệ thống bao gồm:

- Quản lý thông tin người dùng như Admin, giáo viên, học sinh và phụ huynh.

- Quản lý lớp học và môn học.

- Quản lý thời khóa biểu.

- Quản lý điểm số và chuyên cần của học sinh.

- Quản lý bài tập và thông báo từ giáo viên.

- Cho phép người dùng tìm kiếm và tra cứu thông tin học tập.

- Tích hợp AI hỗ trợ tra cứu thông tin nhanh chóng.

Hệ thống được phát triển bằng các công nghệ web hiện đại nhằm đảm bảo tính ổn định, dễ mở rộng và đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai.

Công nghệ được sử dụng bao gồm:

- Frontend: ReactJS

- Backend: Java Spring Boot

- Database: MySQL

- RESTful API để kết nối frontend và backend

- JWT Authentication để xác thực người dùng

- Quy trình phát triển phần mềm: Scrum

### Mục tiêu dự án

Mục tiêu chính của dự án là xây dựng một hệ thống cổng thông tin giúp kết nối hiệu quả giữa nhà trường, giáo viên, học sinh và phụ huynh thông qua nền tảng trực tuyến.

Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- Xây dựng hệ thống quản lý thông tin học sinh, giáo viên và lớp học một cách tập trung.

- Hỗ trợ giáo viên quản lý lớp học, giao bài tập và nhập điểm cho học sinh.

- Cho phép học sinh tra cứu thời khóa biểu, bài tập và kết quả học tập.

- Cho phép phụ huynh theo dõi tình hình học tập của con em mình thông qua hệ thống.

- Cung cấp hệ thống thông báo giúp nhà trường và giáo viên truyền tải thông tin nhanh chóng.

- Tích hợp AI hỗ trợ tra cứu thông tin và tìm kiếm dữ liệu học tập.

- Nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục thông qua việc số hóa dữ liệu.

### Hoạt động của ứng dụng

Hệ thống cổng thông tin kết nối trường học được xây dựng nhằm hỗ trợ việc trao đổi thông tin và quản lý dữ liệu học tập giữa các đối tượng trong môi trường giáo dục. Hệ thống có các tác nhân chính bao gồm: Admin, Giáo viên, Học sinh và Phụ huynh.

- Đối với Admin: khi quản trị viên đăng nhập vào hệ thống, họ có thể quản lý toàn bộ dữ liệu của hệ thống như quản lý người dùng, lớp học, môn học, thời khóa biểu và các thông tin liên quan đến hoạt động của nhà trường. Hệ thống sẽ tiếp nhận yêu cầu từ admin, xử lý và lưu trữ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống.

- Đối với Giáo viên: giáo viên có thể đăng nhập vào hệ thống để quản lý lớp học, nhập điểm cho học sinh, giao bài tập và gửi thông báo đến học sinh hoặc phụ huynh. Khi giáo viên thực hiện các thao tác này, hệ thống sẽ xử lý dữ liệu và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu để phục vụ cho việc tra cứu và quản lý sau này.

- Đối với Học sinh: học sinh có thể truy cập hệ thống để xem thời khóa biểu, điểm số, bài tập và các thông báo từ giáo viên hoặc nhà trường. Các thông tin này được hệ thống truy xuất từ cơ sở dữ liệu và hiển thị cho người dùng.

- Đối với Phụ huynh: phụ huynh có thể đăng nhập vào hệ thống để theo dõi tình hình học tập của con em mình thông qua các thông tin như điểm số, chuyên cần và các thông báo từ giáo viên hoặc nhà trường.

Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp AI hỗ trợ tra cứu thông tin, giúp người dùng tìm kiếm nhanh các dữ liệu như lịch học, điểm số hoặc bài tập thông qua các truy vấn trong hệ thống.

### Các chức năng cơ bản của hệ thống

- Đăng nhập / xác thực người dùng

- Quản lý người dùng (Admin, Giáo viên, Học sinh, Phụ huynh)

- Quản lý phân quyền

- Quản lý lớp học

- Quản lý môn học

- Quản lý thời khóa biểu

- Quản lý điểm số

- Quản lý thông báo & tài liệu

- Quản lý trường học

- Điểm danh học sinh

- Tìm kiếm và lọc dữ liệu

- Import dữ liệu từ Excel

- Thống kê / dashboard hệ thống

- Tra cứu thông tin học tập.

- AI hỗ trợ tìm kiếm và tra cứu dữ liệu.

- V.v…

### Mô tả

Hệ thống cổng kết nối trường học, phụ huynh và học sinh được xây dựng nhằm hỗ trợ việc quản lý thông tin học tập và tăng cường sự kết nối giữa các đối tượng trong môi trường giáo dục.

Hệ thống hoạt động dựa trên nền tảng web, cho phép người dùng truy cập thông qua trình duyệt Internet. Sau khi đăng nhập vào hệ thống, người dùng sẽ được phân quyền truy cập theo vai trò của mình, bao gồm Admin, Giáo viên, Học sinh và Phụ huynh.

Admin chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hệ thống và dữ liệu, bao gồm quản lý người dùng, lớp học, môn học và các thông tin liên quan đến hoạt động của nhà trường. Giáo viên có thể quản lý lớp học, giao bài tập, nhập điểm và gửi thông báo cho học sinh. Học sinh có thể xem các thông tin học tập như thời khóa biểu, bài tập, điểm số và các thông báo từ giáo viên. Phụ huynh có thể theo dõi tình hình học tập của con em mình thông qua hệ thống.

Ngoài các chức năng quản lý cơ bản, hệ thống còn tích hợp AI hỗ trợ tra cứu thông tin, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm các dữ liệu liên quan đến quá trình học tập. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục và cải thiện trải nghiệm người dùng khi sử dụng hệ thống.

### Các công nghệ ràng buộc

#### Kỹ thuật phát triển hệ thống

- Nền tảng ứng dụng web.

- Frontend: ReactJS

- Backend: Java Spring Boot

- Cơ sở dữ liệu: MySQL

- RESTful API

- Quy trình quản lý ứng dựng: Quy trình Scrum.

#### Môi trường

- Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (IE, Google Chrome, Fire Fox v.v..).

- Phần mềm phát triển dự án: Xampp, Git, MySQL, VSCode.

- Công cụ quản lý mã nguồn: Github.

#### Các ràng buộc khác

- Nguồn lực: 5 người.

- Kinh phí: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2 tháng.

- Phạm vi hệ thống: áp dụng cho quy mô một trường học

# KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN

## Định nghĩa Scrum

- Scrum là một tập hợp con của Agile và là một trong những khuôn khổ quá trình phổ biến nhất để triển khai Agile. Nó là một mô hình phát triển phần mềm lặp đi lặp lại được sử dụng để quản lý phát triển phần mềm và sản phẩm phức tạp. Các lần lặp có độ dài cố định, được gọi là nước rút kéo dài từ một đến hai tuần cho phép nhóm vận chuyển phần mềm theo nhịp đều đặn. Vào cuối mỗi Sprint, các bên liên quan và các thánh viên trong nhóm họp lại để lập kế hoạch cho các bước tiếp theo.

### Mô tả Scrum

- Có ba vai trò cụ thể trong Scrum:

- Chủ sở hữu sản phẩm: Chủ sở hữu sản phẩm tập trung vào các yêu cầu kinh doanh và thị trường, ưu tiên tất cả các công việc cần được thực hiện. Anh ấy hoặc cô ấy xây dựng và quản lý công việc tồn đọng, cung cấp hướng dẫn về các tính năng cần vận chuyển tiếp theo, đồng thời tương tác với nhóm và các bên liên quan khác để đảm bảo mọi người đều hiểu các mục trong sản phẩm tồn đọng. Product Owner không phải là người quản lý dự án. Thay vì quản lý tình trạng và tiến độ, công việc của anh ta hoặc cô ta là thúc đẩy nhóm với mục tiêu và tầm nhìn.

- Scrum Master: Thường được coi là người huấn luyện cho nhóm, Scrum Master giúp nhóm làm việc tốt nhất có thể. Điều này có nghĩa là tổ chức các cuộc họp, đối phó với rào cản và thách thức, đồng thời làm việc với Product Owner để đảm bảo sản phẩm tồn đọng đã sẵn sàng cho sprint tiếp theo. Scrum Master cũng đảm bảo nhóm tuân thủ quy trình Scrum. Người đó không có quyền đối với các thành viên trong nhóm, nhưng người đó có quyền đối với quy trình. Ví dụ: Scrum Master không thể cho ai đó biết phải làm gì, nhưng có thể đề xuất một nhịp chạy nước rút mới.

- Nhóm làm việc tại Scrum: Nhóm Scrum bao gồm từ năm đến bảy thành viên. Mọi người trong dự án làm việc cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau và chia sẻ tình bạn thân thiết sâu sắc. Không giống như các nhóm phát triển truyền thống, không có các vai trò riêng biệt như lập trình viên, nhà thiết kế hoặc người kiểm tra. Mọi người cùng nhau hoàn thành tập hợp công việc. Nhóm Scrum sở hữu kế hoạch cho mỗi sprint; họ dự đoán khối lượng công việc họ có thể hoàn thành trong mỗi lần lặp lại.

### 3.1.2. The artìacts

- Product Backlog: Product Owner và Nhóm Scrum họp để sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục trong product backlog (công việc trên product backlog đến từ các câu chuyện và yêu cầu của người dùng). Product backlog không phải là danh sách những thứ cần hoàn thành, mà nó là danh sách tất cả các tính năng mong muốn của sản phẩm. Sau đó, nhóm phát triển kéo công việc từ sản phẩm tồn đọng để hoàn thành trong mỗi sprint.

- Sprint Backlog: là danh sách các chức năng được phát triển cho Sprint; nó được xác định bởi cuộc họp “Lập kế hoạch Sprint’. Sprint Backlog là chức năng được chọn từ Product Backlog dựa trên mức độ ưu tiên và khả năng phát triển của nhóm.

- Estimation: Trong SCRUM, các thành viên của Nhóm công tác sẽ do chính bạn lựa chọn và ước tính thời gian phát triển dự kiến và chịu trách nhiệm về ước tính này. Sau khi hoàn thành bảng sẽ cập nhật Sprint Backlog.

### 3.1.3. Process (Quá trình)

Hình 3.1: Scrum process (Tiến trình Scrum)

## Kế hoạch tổng thể

Bảng 3.1: Master Plan (Tiến trình Scrum)

| No | Tiến trình | Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo | 5 ngày | 12/03/2026 | 16/03/2026 |
| 1.1 | Thu thập yêu cầu | 3 ngày | 12/03/2026 | 14/03/2026 |
| 1.2 | Tạo tài liệu | 2 ngày | 15/03/2026 | 16/03/2026 |
| 2 | Bắt đầu | 4 ngày | 17/03/2026 | 20/03/2026 |
| 2.1 | Họp bắt đầu dự án | 1 ngày | 17/03/2026 | 17/03/2026 |
| 2.2 | Bổ sung tài liệu ban đầu | 3 ngày | 18/03/2026 | 20/03/2026 |
| 3 | Phát triển | 5 tuần | 21/03/2026 | 25/04/2026 |
| 3.1 | Sprint 1 | 2 tuần | 21/03/2026 | 03/04/2026 |
| 3.2 | Sprint 2 | 2 tuần | 04/04/2026 | 17/04/2026 |
| 3.3 | Sprint 3 | 1.5 tuần | 18/04/2026 | 25/04/2026 |
| 4 | Họp nhận phản hồi dự án | 5 ngày | 26/04/2026 | 30/04/2026 |
| 5 | Viết báo cáo và kết thúc dự án | 8 ngày | 01/05/2026 | 08/05/2026 |

## Quản lý tổ chức

### Nguồn nhân lực

Bảng 3.2: Nguồn nhân lực

| Vai trò | Trách nhiệm | Người tham gia |
| --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | - Hướng dẫn nhóm thực hiện đề tài - Theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả dự án. | Trần Bàn Thạch |
| Thành viên trong nhóm | - Ước tính thời gian để hoàn thành công việc. - Phân tích yêu cầu. - Thiết kế, hoàn thiện dần mẫu mã. - Code và kiểm tra ứng dụng. - Cài đặt và triển khai các chức năng của hệ thống. - Triển khai sản phẩm. | Nguyễn Thị Thu Hà Dương Thanh Khải Trần Duy Phước Nguyễn Đắc Hải |
| Nhóm trưởng | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và quản lý các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn. - Quản lý rủi ro. - Đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Nguyễn Nhật Hoàng |

### Phi nhân lực

Bảng 3.3. Phi nhân lực

| STT | Danh mục | Mục đích | Tiêu chí (Yes/No) | Số lượng | Tiêu chí chấp nhận | Ngày mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laptop | Development | Yes | 5 |  | 10-03-2026 |
| 2 | ReactJS, Spring Boot | Programing Language | Yes | 2 |  | 10-03-2026 |
| 3 | MySQL, VSCode | Tools | Yes | 2 |  | 10-03-2026 |
| 4 | GitHub | Source code management | Yes | 5 |  | 10-03-2026 |