BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỔNG KẾT NỐI TRƯỜNG HỌC, PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH TÍCH HỢP AI HỖ TRỢ CÁC CÔNG VIỆC QUẢN LÝ, TRA CỨU THÔNG TIN

TÀI LIỆU TEST PLAN

GVHD: Trần Bàn Thạch

Nhóm SVTH:

Nguyễn Nhật Hoàng	28211403556

Nguyễn Thị Thu Hà	28201154515

Nguyễn Đắc Hải	28211450273

Dương Thanh Khải	28211100504

Trần Duy Phước	28211103944

Đà Nẵng, tháng 05 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống cổng kết nối trường học, phụ huynh và học sinh tích hợp AI hỗ trợ các công việc quản lý, tra cứu thông tin |  |  |
| Ngày bắt đầu | 25/03/2026 | Ngày kết thúc | 01/04/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Trường Khoa học máy tính – Trí tuệ nhân tạo |  |  |
| Mentor | ThS. Trần Bàn Thạch Email: tranbanthach@gmail.com Phone: 0931270919 |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | Trần Bàn Thạch Email: tranbanthach@gmail.com Tel: 0931270919 |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Nguyễn Nhật Hoàng | hoangnguyenggggg11@gmail.com | 0372659323 |
| Thành viên trong đội | Nguyễn Thị Thu Hà | haathu33@gmail.com | 0869766309 |
|  | Nguyễn Đắc Hải | ndachai2003@gmail.com | 0866983360 |
|  | Dương Thanh Khải | thanhkhai600@gmail.com | 0962056510 |
|  | Trần Duy Phước | phuocbeo321@gmail.com | 0389807747 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống cổng kết nối trường học, phụ huynh và học sinh tích hợp AI hỗ trợ các công việc quản lý, tra cứu thông tin |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Test Plan Document |
| Người thực hiện | Dương Thanh Khải |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Dương Thanh Khải | 21/3/2026 | Tạo tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Trần Bàn Thạch | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Trần Bàn Thạch | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Nguyễn Nhật Hoàng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Nguyễn Thị Thu Hà | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Đắc Hải | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Dương Thanh Khải | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Trần Duy Phước | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	1

1.1.	Mục tiêu	1

1.2.	Phạm vi tài liệu	1

1.3.	Thuật ngữ tài liệu viết tắt	1

1.4.	Tài liệu tham khảo	1

1.5.	Các mức kiểm thử	1

2.	CHI TIẾT	2

2.1.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1	2

2.2.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2	2

2.3.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3	3

2.4.	Các chức năng không được kiểm thử	3

2.5.	Các tài liệu	3

2.6.	Lịch trình kiểm thử	3

2.6.1.	Sprint 1	3

2.6.2.	Sprint 2	5

2.6.3.	Sprint 3	7

3.	CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ	10

4.	MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU	10

4.1.	Phần cứng và phần mềm	10

4.2.	Các công cụ hỗ trợ	11

5.	VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	12

- GIỚI THIỆU

  - Mục tiêu

- Mục tiêu của tài liệu Test Plan là xác định phạm vi, kế hoạch và phương pháp kiểm thử cho hệ thống cổng kết nối trường học, phụ huynh và học sinh tích hợp AI hỗ trợ các công việc quản lý, tra cứu thông tin. Tài liệu này làm cơ sở để thiết kế test case, thực hiện kiểm thử, ghi nhận lỗi và đánh giá chất lượng hệ thống theo từng Sprint.

  - Phạm vi tài liệu

- Tài liệu Test Plan này áp dụng cho toàn bộ các chức năng của dự án, bao gồm các chức năng quản lý dành cho Super Admin, Admin, Giáo viên, Học sinh và Phụ huynh. Phạm vi kiểm thử bao gồm các chức năng đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu, tra cứu AI, quản lý thông tin trường học, người dùng, phân quyền, lớp học, môn học, thời khóa biểu, điểm số, điểm danh, bài tập, thông báo, báo cáo thống kê và các chức năng xem thông tin cá nhân, học tập của học sinh.

  - Thuật ngữ tài liệu viết tắt

| STT | Mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | PB | Product Backlog |
| 2 | TC | Test Case |
| 3 | QA | Quality Assurance |
| 4 | UI | User Interface |
| 5 | API | Application Programming Interface |
| 6 | AI | Artificial Intelligence |

  - Tài liệu tham khảo

- Các tài liệu tham khảo:

- Proposal.

- Product Backlog.

- Project Plan.

  - Các mức kiểm thử

- Functional Testing – Kiểm thử chức năng

- Integration Testing – Kiểm thử tích hợp

- System Testing – Kiểm thử hệ thống

- Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận

- CHI TIẾT

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1

- Đăng nhập hệ thống

- Đăng xuất hệ thống

- Thay đổi mật khẩu

- Tra cứu thông tin bằng AI

- Quản lý thông tin trường học

- Quản lý tài khoản quản trị viên

- Xem báo cáo tổng quan hệ thống

- Quản lý tài khoản người dùng

- Quản lý phân quyền

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2

- Quản lý thông tin lớp học

- Phân công giảng dạy

- Quản lý danh mục môn học

- Quản lý lịch học và thời khóa biểu

- Quản lý điểm học sinh

- Quản lý điểm danh học sinh

- Quản lý thông báo hệ thống

- Xem báo cáo và thống kê hệ thống

- Xem danh sách lớp giảng dạy

- Nhập điểm học sinh theo lớp

- Nhập điểm học sinh từ tệp dữ liệu

- Tạo, cập nhật và xóa bài tập

- Quản lý bài nộp của học sinh

- Điểm danh học sinh theo buổi học

- Xem thời khóa biểu giảng dạy

- Gửi thông báo đến lớp học

- Dashboard tổng quan của giáo viên

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3

- Xem hồ sơ cá nhân giáo viên

- Xem hồ sơ cá nhân học sinh

- Xem thời khóa biểu học tập

- Xem điểm cá nhân

- Xem danh sách bài tập

- Nộp bài tập trực tuyến

- Xem thông báo hệ thống

- Xem tổng quan tình hình học tập

- Xem thông tin học sinh liên kết

- Xem điểm của học sinh

- Xem dữ liệu chuyên cần của học sinh

- Xem thời khóa biểu của học sinh

- Xem thông báo liên quan đến học sinh

- Xem tổng quan tình hình học tập của học sinh

  - Các chức năng không được kiểm thử

- Tất cả chức năng trong Sprint 1, Sprint 2 và Sprint 3 đều được kiểm thử.

  - Các tài liệu

- Test plan document.

- Test case document.

  - Lịch trình kiểm thử

    - Sprint 1

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian(giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 | 20/03/2026 | 30/03/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 1 | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 4 | Hà, Khải |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 12 | Hà, Khải, Phước |
| 1.2.1 | Thiết kế test case đăng nhập hệ thống | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 2 | Hà |
| 1.2.2 | Thiết kế test case quản lý trường học | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 3 | Phước |
| 1.2.3 | Thiết kế test case quản lý tài khoản quản trị viên | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 2 | Khải |
| 1.2.4 | Thiết kế test case quản lý tài khoản người dùng | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 2 | Hà |
| 1.2.5 | Thiết kế test case quản lý phân quyền | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 2 | Khải |
| 1.2.6 | Thiết kế test case dashboard tổng quan hệ thống | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 1 | Hà |
| 1.3 | Testing | 29/03/2026 | 30/03/2026 | 14 | Hà, Khải, Phước |
| 1.3.1 | Testing chức năng đăng nhập hệ thống | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 2 | Hà |
| 1.3.2 | Testing chức năng quản lý trường học | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 3 | Phước |
| 1.3.3 | Testing chức năng quản lý tài khoản quản trị viên | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 2 | Hà |
| 1.3.4 | Testing chức năng quản lý tài khoản người dùng | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 2 | Hà |
| 1.3.5 | Testing chức năng quản lý phân quyền | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 3 | Khải |
| 1.3.6 | Testing dashboard tổng quan hệ thống | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 2 | Hà |
| 1.4 | Re-testing | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 12 | Hà, Khải, Phước |
| 1.4.1 | Re-Testing chức năng đăng nhập hệ thống | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 2 | Hà |
| 1.4.2 | Re-Testing chức năng quản lý trường học | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 2 | Phước |
| 1.4.3 | Re-Testing chức năng quản lý tài khoản quản trị viên | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 2 | Hà |
| 1.4.4 | Re-Testing chức năng quản lý tài khoản người dùng | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 2 | Hà |
| 1.4.5 | Re-Testing chức năng quản lý phân quyền | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 2 | Khải |
| 1.4.6 | Re-Testing dashboard tổng quan hệ thống | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 2 | Hà |

    - Sprint 2

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Sprint 2 | 31/03/2026 | 14/04/2026 |  |  |
| 2.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 2 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 4 | Hà, Khải |
| 2.2 | Thiết kế Test case | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 15 | Hà, Khải, Phước |
| 2.2.1 | Thiết kế test case quản lý lớp học | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 2 | Phước |
| 2.2.2 | Thiết kế test case quản lý môn học | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 2 | Phước |
| 2.2.3 | Thiết kế test case quản lý thời khóa biểu | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 3 | Phước |
| 2.2.4 | Thiết kế test case quản lý điểm học sinh | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 2 | Hà |
| 2.2.5 | Thiết kế test case điểm danh học sinh | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 2 | Hà |
| 2.2.6 | Thiết kế test case thông báo hệ thống | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 2 | Khải |
| 2.2.7 | Thiết kế test case báo cáo thống kê hệ thống | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 2 | Hà |
| 2.3 | Testing | 11/04/2026 | 12/04/2026 | 15 | Hà, Khải, Phước |
| 2.3.1 | Testing chức năng quản lý lớp học | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 | Phước |
| 2.3.2 | Testing chức năng quản lý môn học | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 | Phước |
| 2.3.3 | Testing chức năng quản lý thời khóa biểu | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 3 | Phước |
| 2.3.4 | Testing chức năng quản lý điểm học sinh | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 | Hà |
| 2.3.5 | Testing chức năng điểm danh học sinh | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Hà |
| 2.3.6 | Testing chức năng thông báo hệ thống | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Khải |
| 2.3.7 | Testing chức năng báo cáo thống kê hệ thống | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Hà |
| 2.4 | Re-testing | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 15 | Hà, Khải, Phước |
| 2.4.1 | Re-Testing chức năng quản lý lớp học | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Phước |
| 2.4.2 | Re-Testing chức năng quản lý môn học | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Phước |
| 2.4.3 | Re-Testing chức năng quản lý thời khóa biểu | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 3 | Phước |
| 2.4.4 | Re-Testing chức năng quản lý điểm học sinh | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Hà |
| 2.4.5 | Re-Testing chức năng điểm danh học sinh | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Hà |
| 2.4.6 | Re-Testing chức năng thông báo hệ thống | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Khải |
| 2.4.7 | Re-Testing chức năng báo cáo thống kê hệ thống | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Hà |

    - Sprint 3

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Sprint 3 | 15/04/2026 | 08/05/2026 |  |  |
| 3.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 3 | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 4 | Hà, Khải |
| 3.2 | Thiết kế Test case | 20/04/2026 | 21/04/2026 | 20 | Hà, Khải, Phước |
| 3.2.1 | Thiết kế test case tra cứu thông tin bằng AI | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 3 | Hà |
| 3.2.2 | Thiết kế test case quản lý bài tập | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | Phước |
| 3.2.3 | Thiết kế test case nộp bài tập học sinh | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | Hà |
| 3.2.4 | Thiết kế test case quản lý tài liệu học tập | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | Phước |
| 3.2.5 | Thiết kế test case quản lý giáo viên | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Khải |
| 3.2.6 | Thiết kế test case quản lý học sinh | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Hà |
| 3.2.7 | Thiết kế test case quản lý phụ huynh | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Hà, Phước |
| 3.2.8 | Thiết kế test case tổng quan kết quả học tập | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Hà |
| 3.2.9 | Thiết kế test case thông báo phụ huynh | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Khải |
| 3.2.10 | Thiết kế test case thay đổi mật khẩu | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Hà |
| 3.3 | Testing | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 18 | Hà, Khải, Phước |
| 3.3.1 | Testing chức năng tra cứu thông tin bằng AI | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 3 | Hà |
| 3.3.2 | Testing chức năng quản lý bài tập | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Phước |
| 3.3.3 | Testing chức năng nộp bài tập học sinh | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Hà |
| 3.3.4 | Testing chức năng quản lý tài liệu học tập | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Phước |
| 3.3.5 | Testing chức năng quản lý giáo viên | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Khải |
| 3.3.6 | Testing chức năng quản lý học sinh | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Hà |
| 3.3.7 | Testing chức năng quản lý phụ huynh | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Hà, Phước |
| 3.3.8 | Testing chức năng tổng quan kết quả học tập | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 1 | Hà |
| 3.3.9 | Testing chức năng thay đổi mật khẩu | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Khải |
| 3.4 | Re-testing | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 18 | Hà, Khải, Phước |
| 3.4.1 | Re-Testing chức năng tra cứu thông tin bằng AI | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 3 | Hà |
| 3.4.2 | Re-Testing chức năng quản lý bài tập | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Phước |
| 3.4.3 | Re-Testing chức năng nộp bài tập học sinh | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Hà |
| 3.4.4 | Re-Testing chức năng quản lý tài liệu học tập | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Phước |
| 3.4.5 | Re-Testing chức năng quản lý giáo viên | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Khải |
| 3.4.6 | Re-Testing chức năng quản lý học sinh | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Hà |
| 3.4.7 | Re-Testing chức năng quản lý phụ huynh | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Hà, Phước |
| 3.4.8 | Re-Testing chức năng tổng quan kết quả học tập | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Hà |
| 3.4.9 | Re-Testing chức năng thay đổi mật khẩu | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Khải |

- CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ

3.1. Điều kiện trước khi kiểm thử

- Chức năng cần kiểm thử đã được phát triển và triển khai lên môi trường test.

- Cơ sở dữ liệu đã được khởi tạo và có dữ liệu mẫu.

- Tài khoản test cho từng vai trò đã sẵn sàng.

- Các API liên quan đã hoạt động ổn định.

- Test case đã được thiết kế và duyệt trước khi thực hiện kiểm thử.

3.2. Điều kiện kết thúc kiểm thử

- Toàn bộ test case đã được thực hiện.

- Các lỗi nghiêm trọng đã được ghi nhận và xử lý.

- Các chức năng chính đạt tiêu chí chấp nhận.

- Báo cáo kiểm thử được tổng hợp và bàn giao.

- MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU

  - Phần cứng và phần mềm

| Nguồn | Cấu hình | Hệ điều hành, phần mềm |
| --- | --- | --- |
| Laptop | Intel pentium 4 trở lên, tối thiểu 2GB ram | Windows 7 trở lên, xampp, các trình duyệt |

  - Các công cụ hỗ trợ

| Công cụ | Tên công cụ | Người thành lập | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Planning | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |
| Project Management | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |
| Project Documented | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |

- VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

| Vị trí | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Quản lý dự án | Nguyễn Nhật Hoàng | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân chia công việc cho các thành viên - Kiểm soát, theo dõi các thành viên trong nhóm - Định hướng, hỗ trợ cho các thành viên. - Đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn, phạm vi và chi phí - Bảo vệ thành viên trong nhóm và tránh các rắc rối có thể phát sinh |
| Nhóm phát triển dự án | Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Đắc Hải Dương Thanh Khải Trần Duy Phước | - Thực hiện kế hoạch kiểm thử - Hỗ trợ người dùng chấp nhận thử nghiệm - Phát triển các kịch bản thử nghiệm đơn vị - Thực hiện bài kiểm tra đơn vị - Sửa lỗi |
| Đội đảm bảo chất lượng | Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Đắc Hải Dương Thanh Khải Trần Duy Phước | - Xác định, sắp xếp thứ tự và thực hiện các trường hợp thử nghiệm - Tạo ra kế hoạch kiểm thử - Đánh giá hiệu quả của việc kiểm thử - Thường xuyên xem lại tiến trình kiểm tra - Quản lý các vấn đề / rủi ro liên quan đến đội kiểm thử |