BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỔNG KẾT NỐI TRƯỜNG HỌC, PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH TÍCH HỢP AI HỖ TRỢ CÁC CÔNG VIỆC QUẢN LÝ, TRA CỨU THÔNG TIN

TÀI LIỆU REFLECTION

GVHD: Trần Bàn Thạch

Nhóm SVTH:

Nguyễn Nhật Hoàng	28211403556

Nguyễn Thị Thu Hà	28201154515

Nguyễn Đắc Hải	28211450273

Dương Thanh Khải	28211100504

Trần Duy Phước	28211103944

Đà Nẵng, tháng 05 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống cổng kết nối trường học, phụ huynh và học sinh tích hợp AI hỗ trợ các công việc quản lý, tra cứu thông tin |  |  |
| Ngày bắt đầu | 07/05/2026 | Ngày kết thúc | 07/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Trường Khoa học máy tính – Trí tuệ nhân tạo |  |  |
| Mentor | ThS. Trần Bàn Thạch Email: tranbanthach@gmail.com Phone: 0931270919 |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | Trần Bàn Thạch Email: tranbanthach@gmail.com Tel: 0931270919 |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Nguyễn Nhật Hoàng | hoangnguyenggggg11@gmail.com | 0372659323 |
| Thành viên trong đội | Nguyễn Thị Thu Hà | haathu33@gmail.com | 0869766309 |
|  | Nguyễn Đắc Hải | ndachai2003@gmail.com | 0866983360 |
|  | Dương Thanh Khải | thanhkhai600@gmail.com | 0962056510 |
|  | Trần Duy Phước | phuocbeo321@gmail.com | 0389807747 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống cổng kết nối trường học, phụ huynh và học sinh tích hợp AI hỗ trợ các công việc quản lý, tra cứu thông tin |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | ProjectReflection |
| Người thực hiện | Dương Thanh Khải, Trần Duy Phước |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Dương Thanh Khải | 7/05/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Dương Thanh Khải | 7/05/2026 | Tạo tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Trần Bàn Thạch | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Trần Bàn Thạch | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Nguyễn Nhật Hoàng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Nguyễn Thị Thu Hà | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Đắc Hải | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Dương Thanh Khải | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Trần Duy Phước | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	MỤC TIÊU	5

2.	ĐÁNH GIÁ	5

2.1.	Những điều đã làm được	5

2.2.	Những điều chưa làm được	5

3.	THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN	6

3.1.	Thuận lợi	6

3.2.	Khó khăn	6

4.	BÀI HỌC KINH NGHIỆM	6

- MỤC TIÊU

- Xây dựng hệ thống cổng kết nối giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh nhằm hỗ trợ quản lý và trao đổi thông tin hiệu quả.

- Tích hợp AI hỗ trợ tự động hóa các công việc quản lý, tra cứu và thông báo trong hệ thống.

- Áp dụng quy trình Scrum vào quá trình phát triển phần mềm thực tế.

- Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống và triển khai phần mềm.

- Hoàn thiện sản phẩm phần mềm đáp ứng nhu cầu quản lý và kết nối thông tin trong môi trường giáo dục.

- ĐÁNH GIÁ

  - Những điều đã làm được

- Xây dựng được hệ thống quản lý kết nối giữa nhà trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh.

- Hoàn thành các chức năng chính.

- Tích hợp AI hỗ trợ.

- Áp dụng mô hình Scrum để quản lý tiến độ dự án.

- Hoàn thành các tài liệu.

- Phân chia công việc phù hợp giữa các thành viên trong nhóm.

- Hoàn thành phần lớn các chức năng theo đúng tiến độ đề ra.

- Nâng cao kỹ năng teamwork và kỹ năng xử lý vấn đề thực tế trong quá trình phát triển dự án.

  - Những điều chưa làm được

- Một số chức năng AI vẫn chưa tối ưu về tốc độ và độ chính xác.

- Chưa triển khai thực tế trên môi trường production.

- Chưa có nhiều phản hồi thực tế từ người dùng để đánh giá chất lượng hệ thống.

- Một số giao diện vẫn cần tối ưu trải nghiệm người dùng.

- Việc kiểm thử chưa bao phủ hoàn toàn tất cả trường hợp nghiệp vụ.

- Các thành viên ban đầu còn gặp khó khăn trong việc áp dụng quy trình Scrum vào thực tế.

- THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

  - Thuận lợi

- Đề tài có tính thực tiễn cao và phù hợp với nhu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

- Các thành viên có tinh thần phối hợp và hỗ trợ nhau trong quá trình thực hiện.

- Được giáo viên hướng dẫn hỗ trợ và góp ý thường xuyên.

- Có thể áp dụng nhiều công nghệ hiện đại vào hệ thống.

- Nhóm chủ động được thời gian thực hiện và phân chia công việc theo sprint.

  - Khó khăn

- Khó cân bằng được số lượng công việc cho từng thành viên trong nhóm.

- Chưa thực sự hoàn thành công việc theo kế hoạch đề ra dẫn đến thiếu thời gian và phải làm thêm giờ.

- Thiếu kinh nghiệm về công nghệ và quy trình thực hiện.

- Thiếu kinh nghiệm giải quyết vấn đề khi có các vấn đề xảy ra.

- Sự phối hợp giữa các thành viên trong nhóm chưa thực sự ăn ý.

- Khó tránh khỏi bất đồng về quan điểm của các thành viên trong nhóm.

- AI cần nhiều thời gian nghiên cứu và thử nghiệm để đạt kết quả phù hợp.

- Một số chức năng phát sinh thêm yêu cầu trong quá trình phát triển.

- BÀI HỌC KINH NGHIỆM

- Cần lập kế hoạch chi tiết ngay từ đầu để dễ dàng kiểm soát tiến độ dự án.

- Việc họp nhóm và review thường xuyên giúp phát hiện lỗi và xử lý vấn đề nhanh hơn.

- Cần phân chia công việc rõ ràng và phù hợp với khả năng của từng thành viên.

- Giao tiếp trong nhóm là yếu tố quan trọng giúp dự án hoàn thành hiệu quả.

- Cần chủ động nghiên cứu công nghệ mới để đáp ứng yêu cầu của hệ thống.

- Việc kiểm thử nên được thực hiện song song với quá trình phát triển để giảm lỗi phát sinh về sau.

- Áp dụng Scrum giúp nhóm quản lý công việc tốt hơn và dễ theo dõi tiến độ của từng sprint.

- Tích hợp AI trong hệ thống thực tế đòi hỏi nhiều thời gian tối ưu và đánh giá dữ liệu đầu vào.